河南财经政法大学

2015年硕士研究生入学考试业务课试题

- 专业名称：管理科学与工程

- 考试科目：运筹学（共150分）

一、填空题(本题共5小题10个空，每空4分，共计40分)

1.目标规划中，对于可行解V*，若有f(d)0,但其部分偏差变量取值为0，则称V*为（      ）解。

2. 网络计划技术中，某工序的最可能时间为m，最乐观时间为a，最保守时间为b，则绘制网络图时该工序的时间为（       ）。

3.采用割平面方法求解混合整数规划问题时，要求每一个约束条件的所有系数及右端常数项都必须是（  ）。

4.若对偶问题为无界解，则原问题为（    ）。

5.下表是一个最大化线性规划问题求解得到的最后一张单纯形表，根据此表可知，该线性规划问题得到的是（      ）解，原因是（      ），第二种资源的影子价格是（     ），目前在最优解条件下，第2种产品生产（      ）件，获得的利润是（    ），其对偶问题有（   ）个决策变量。

|  |  | x1 | x 2 | x 3 | x 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S′ | 15 | 0 | 0 | 0 | −32 |
| x 3 x 1 | 13 7 | 0 1 | 1 2 | 1 0 | 12 12 |

二、证明题(本题共1小题，每题30分，共计30分)

考虑有界变量的线性规划问题

maxs=x1−x2+x3−x4x1+x2+x3+x4=80≤x1≤8−4≤x2≤4−2≤x3≤4

应用互补松弛性定理证明：x=(8,-4,4,0)T为最优解。

三、计算题(本题共3小题，第1题20分，第2、3题各25分，共计70分)

1.已知某运输问题的产销需求及单位运价如表所示，求解运输费用最小的运输方案和总运价。

|  | B1 | B2 | B3 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 5 | 9 | 3 | 15 |
| A2 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| A3 | 8 | 2 | 6 | 17 |
| 销量 | 18 | 12 | 16 |  |

2.某公司有资金10万元，若投资于项目i（i=1,2,3）的投资额为xi 时，其收益函数分别为g1(x1)=4x1、g2(x2)=9x2、g3(x3)=2x32；又知项目1投资额不能少于2万元，项目3投资额不能超过5万元。现需要分配投资额使总收益最大，为此：

(1)请建立该问题的动态规划数学模型（指出阶段的划分，状态变量、决策变量的确定，状态转移方程、指标函数、递推关系式等）。

(2)求解该动态规划模型。

3.已知某项目各个工序之间的关系如表所示

| 工序 | 紧前工序 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| A | \ | 3 |
| B | \ | 2 |
| C | A | 3 |
| D | A | 6 |
| E | A | 6 |
| F | C | 2 |
| G | D | 6.5 |
| H | BE | 4 |
| I | H | 3 |
| J | FGI | 2 |

（1）采用箭线图绘制工程网络图。

（2）求项目的工期。

（3）在网络图中用粗线标注项目的关键路径。

四、建模题(本题共1小题，每题10分，共计10分)

某市准备在下一个年度预算中购置一批救护车，已知每辆救护车购置价为20万元。救护车用于所属的两个郊区县，各分配和台，A县救护车从接到求救电话到救护车出动的响应时间为min，B县相应的响应时间为（50-4xB）min，该市确定了以下的优先目标：

第一，救护车的购置费用不超过400万元；

第二，A县的响应时间不超过5min；

第三，B县的响应时间不超过5min。

试建立该问题的目标规划模型。（不求解）